| Tên Sinh Viên | An Hải Dũng |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-51 |
| Lớp | CNTT2 |
| Tên dự án | Ứng dụng quản lý sự kiện cá nhân |

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

Sprint Goal: Người dùng mở ứng dụng => đăng nhập được => tạo được sự kiện mới => nhận được thông báo nhắc trước giờ => xem được lịch theo ngày, tuần, tháng.

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US_01:Đăng ký, đăng nhập | Là người dùng, tôi muốn đăng ký và đăng nhập để có thể sử dụng ứng dụng với tài khoản cá nhân | 5 | Cao |
| 2 | US_02: Thêm sự kiện | Là người dùng, tôi muốn tạo sự kiện để tôi quản lý lịch cá nhân hàng ngày | 5 | Cao |
| 3 | US_03: Xóa sự kiện | Là người dùng, tôi muốn xóa sự kiện để tôi có thể xóa bỏ những sự kiện không cần thiết | 5 | Trung bình |
| 4 | US_04: thông báo | Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo trước sự kiện để không bỏ lỡ bất kỳ lịch hẹn nào | 3 | Trung bình |
| 5 | US_05: Nhiều chế độ xem lịch | Là người dùng, tôi muốn xem lịch theo chế độ Ngày, Tuần, Tháng để dễ dàng nắm bắt toàn bộ kế hoạch | 3 | Trung bình |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| US_01:Đăng ký, đăng nhập | Đăng ký bằng email và mật khẩu hợp lệ thì thành công |
|  | Đăng nhập đúng thông tin thì vào màn hình chính |
|  | Đăng nhập sai thì hiển thị thông báo lỗi |
|  | Thoát ứng dụng rồi mở lại vẫn giữ trạng thái đăng nhập |
| US_02: Thêm sự kiện | Bấm nút tạo mới thì mở form nhập sự kiện |
|  | Nhập tiêu đề và thời gian rồi lưu thì sự kiện hiện trên lịch |
|  | Mở sự kiện thì có thể sửa và lưu lại thành công |
| US_03: Xóa sự kiện | Chọn một sự kiện trên lịch thì hiện nút xóa |
|  | Bấm xóa thì hiện thông báo xác nhận |
| US_04: thông báo | Khi tạo hoặc sửa sẽ có thể chọn thời gian thông báo |
|  | Đến giờ thì điện thoại sẽ thông báo |
|  | Nhấn thông báo thì mở ứng dụng và mở sự kiện được thông báo |
| US_05: Nhiều chế độ xem lịch | Có nút chuyển giữa ngày, tuần, tháng, |
|  | Chế độ hiển thị ngày thì hiển thị đúng khung giờ |
|  | Chế độ hiển thị tuần hiển thị đủ 7 ngày |
|  | Chế độ hiển thị tháng hiển thị dạng lưới |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Code chạy đúng 100% |
| 2 | Đã test thủ công trên thiết bị thật |
| 3 | Không còn lỗi crash hoặc lỗi nghiêm trọng |
| 4 | Code đã được review bởi ít nhất 1 thành viên khác |
| 5 | Đã build và chạy ổn định phiên bản mới |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| US_01: Đăng ký, đăng nhập | 5 | Có đăng ký, đăng nhập trung bình, nhiều bước |
| US_02: Thêm sự kiện | 5 | Form nhập, validate bắt buộc, lưu database, hiển thị trên lịch => độ phức tạp vừa |
| US_03: Xóa sự kiện | 5 | Xử lý xác nhận, xóa dữ liệu, cập nhật giao diện ngay => cần cẩn thận |
| US_04: Thông báo | 3 | Dùng local notification có sẵn, chỉ cần set thời gian => nhanh và đơn giản |
| US_05: Nhiều chế độ xem lịch | 3 | 3 tab chuyển đổi, tái sử dụng dữ liệu cũ → chủ yếu UI |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| US_01 | Thiết kế giao diện đăng ký/đăng nhập | Dev | Tạo 2 màn hình login & register |
|  | Xử lý đăng ký và validate | Dev | Kiểm tra email, mật khẩu, lưu local |
|  | Xử lý đăng nhập và lưu session | Dev | Auto login khi mở lại app |
| US_02 | Thiết kế form thêm sự kiện | Dev | Tiêu đề, ngày giờ, địa điểm, ghi chú |
|  | Lưu sự kiện vào database | Dev | Lưu để lần sau mở vẫn còn |
|  | Hiển thị sự kiện lên lịch | Dev | Cập nhật ngay sau khi bấm lưu |
| US_03 | Thêm nút xóa trên mỗi sự kiện | Dev | Nhấn giữ hoặc bấm biểu tượng xóa |
|  | Hiện xác nhận và xóa sự kiện | Dev | Xóa khỏi bộ nhớ và cập nhật lại lịch |
| US_04 | Thêm phần chọn thời gian nhắc nhở | Dev | Trong form tạo sự kiện |
|  | Đặt thông báo cho điện thoại | Dev | Đến giờ thì điện thoại tự hiện thông báo |
| US_05 | Tạo 3 nút chuyển Ngày – Tuần – Tháng | Dev | Dùng tab hoặc nút dưới màn hình |
|  | Hiển thị đúng dữ liệu theo từng chế độ | Dev | Lấy lại danh sách sự kiện và sắp xếp phù hợp |

2.2 Kanban Board

| User Story | To do | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US_01: Đăng ký, đăng nhập | Xử lý đăng ký | kiểm tra thông tin Xử lý đăng nhập và giữ trạng thái |  |  | Thiết kế giao diện đăng ký/đăng nhập |
| US_02: Thêm sự kiện | Hiển thị sự kiện lên lịch |  | Lưu sự kiện vào bộ nhớ điện thoại |  | Thiết kế form thêm sự kiện Lưu sự kiện vào bộ nhớ điện thoại Hiển thị sự kiện lên lịch |
| US_03: Xóa sự kiện |  | Hiện xác nhận và xóa sự kiện |  |  | Thêm nút xóa trên mỗi sự kiện |
| US_04: Thông báo | Thêm phần chọn thời gian nhắc nhở |  | Đặt thông báo cho điện thoại |  |  |
| US_05: Nhiều chế độ xem lịch | Tạo 3 nút chuyển Ngày, Tuần , Tháng Hiển thị đúng dữ liệu theo từng chế độ |  |  |  |  |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US_01: Đăng ký, đăng nhập | Medium | Có thể gặp lỗi xác thực, lỗi đăng nhập, hoặc mất trạng thái đăng nhập khi tắt app |
| US_02: Thêm sự kiện | Low | Chức năng cơ bản, ít logic phức tạp, đã quen làm nhiều lần |
| US_03: Xóa sự kiện | Medium | Nguy cơ xóa nhầm dữ liệu quan trọng nếu xác nhận không rõ ràng |
| US_04: Thông báo | High | Thông báo có thể không hiện nếu người dùng tắt quyền hoặc điện thoại hết pin, khó kiểm soát |
| US_05: Nhiều chế độ xem lịch | Low | Chủ yếu là giao diện, ít lỗi nghiêm trọng xảy ra |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US_01 | X |  |  |  | Không có tài khoản thì không dùng được ứng dụng |
| US_02 | X |  |  |  | Chức năng chính của ứng dụng quản lý sự kiện |
| US_03 |  |  | X |  | Có thể tạm không có, người dùng vẫn thêm được sự kiện |
| US_04 |  | X |  |  | Để người dùng không quên lịch, nhưng vẫn dùng được nếu thiếu |
| US_05 |  | X |  |  | Giúp trải nghiệm tốt hơn |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Ví dụ:

- Task: Tạo task mới
 Mô phỏng: Khi user nhập tên task → bấm Add → hệ thống thêm vào danh sách…

(Sinh viên viết chi tiết từng task)

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 |  |  |  |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 |  |  |  |  |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

Hình ảnh cụ thể

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Log1 |  |  |  |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

7.3 Bài học kinh nghiệm